Proyecto: Sistema de Seguimiento Profesional de Egresados

👉 ¿Qué es?

Se trata de una aplicación web profesional que permitirá al Instituto Superior Universitario Sucre:

✅ Registrar, centralizar y gestionar la información profesional de sus egresados de la carrera de Desarrollo de Software.

✅ Recolectar y analizar datos detallados:

- Empresa donde trabajan.

- Cargo o puesto.

- Salario aproximado.

- Habilidades técnicas que aplican en su empleo.

- Sector laboral (privado, público, freelance).

- País/ciudad de empleo (si aplica).

✅ Generar indicadores y reportes estadísticos para:

- Medir la empleabilidad por cohorte de graduación.

- Comparar salarios por rol o perfil técnico.

- Visualizar los sectores laborales predominantes.

✅ Facilitar y mantener una comunicación fluida y permanente entre el instituto y sus egresados mediante mensajes internos y notificaciones.

✅ Apoyar la toma de decisiones académicas e institucionales mediante el análisis del impacto de la carrera en el mercado laboral.

✅ Garantizar la confidencialidad y protección de los datos, cumpliendo con buenas prácticas de seguridad.

🎯 Objetivo General

Desarrollar un sistema web completo, responsivo y seguro que:

- Permita el registro, gestión, seguimiento y análisis de los datos laborales de los egresados.

- Fortalezca el vínculo institucional con los exalumnos mediante herramientas de comunicación.

- Ofrezca una experiencia de usuario intuitiva, eficiente y adaptable a cualquier dispositivo (computadora, tablet, móvil).

🎯 Objetivos Específicos

1️⃣ Analizar las necesidades

- Realizar un levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Entrevistar o levantar información de egresados, empleadores y personal administrativo sobre sus expectativas.

- Identificar datos clave: ¿qué quieren saber los empleadores? ¿qué necesita monitorear el instituto?

2️⃣ Diseñar la solución

- Definir y diagramar la base de datos relacional (tablas, relaciones, claves primarias y foráneas, índices para búsquedas rápidas).

- Planificar la arquitectura técnica del software (MVC: modelos, controladores y vistas bien separados).

- Diseñar los wireframes de cada pantalla: login, dashboard, perfil, encuestas, reportes, etc.

- Establecer la paleta de colores, tipografías y estilos (alineados a la identidad institucional).

3️⃣ Programar el sistema

- Desarrollar los módulos principales de forma modular y escalable:

- Autenticación y gestión de roles.

- Gestión de perfiles profesionales.

- Sistema de encuestas.

- Dashboard de métricas.

- Comunicación interna (mensajes, notificaciones).

- Panel de administración para reportes y control de usuarios.

4️⃣ Probar y validar

- Realizar pruebas unitarias de cada módulo.

- Hacer pruebas de integración (que todos los módulos trabajen bien juntos).

- Ejecutar pruebas de seguridad, velocidad, carga y compatibilidad multiplataforma.

- Ajustar y optimizar según los resultados.

⚙ ¿Qué debe tener el sistema?

💻 Autenticación y roles

- Registro de nuevos egresados mediante un formulario validado.

- Login seguro con protección CSRF.

- Roles diferenciados:

- Administrador: controla usuarios, reportes y encuestas.

- Egresado: gestiona su perfil y responde encuestas.

- Empleador (opcional): visualiza estadísticas globales (sin datos sensibles individuales).

- Recuperación de contraseña mediante email seguro con token de un solo uso.

📄 Gestión de perfiles

- Formulario detallado para actualizar:

- Empresa actual.

- Cargo o puesto de trabajo.

- Salario aproximado.

- Habilidades técnicas (selección múltiple de un catálogo).

- Sector laboral.

- Portafolio en línea (URL verificada).

- Subida de CV en formato PDF (almacenado de forma segura).

- Funcionalidad de búsqueda avanzada:

- Filtrar por cohorte, género, sector, país, habilidades, etc.

📊 Dashboard

- Visualización de:

- Gráfico de barras: empleabilidad por cohorte de graduación.

- Tabla: salarios promedio por rol técnico.

- Gráfico circular: sectores laborales predominantes.

- Métricas en tiempo real o con opción de filtrar por año o cohorte.

📝 Sistema de encuestas

- Capacidad para que el administrador:

- Cree encuestas con diferentes tipos de preguntas: opción múltiple, escala 1-5, texto corto.

- Active o desactive encuestas según el período.

- Visualización automática de resultados:

- Gráficos interactivos (Chart.js) para cada encuesta.

- Exportación de resultados.

📢 Comunicación interna

- Mensajes privados desde el admin hacia los egresados y viceversa.

- Notificaciones visibles al iniciar sesión:

- Avisos de nuevas encuestas.

- Recordatorios para actualizar datos.

- Alertas de eventos o noticias institucionales.

📂 Panel del administrador

- Gestión de usuarios:

- Activar, desactivar, eliminar, bloquear cuentas.

- Generación de reportes:

- En PDF y Excel.

- Por cohorte, área laboral, salario, sector, país, etc.

- Administración de encuestas:

- Crear, editar, desactivar encuestas.

🔒 Requisitos técnicos (no funcionales)

Seguridad:

- Encriptación de datos sensibles: salarios, contactos, contraseñas (bcrypt).

- Validaciones en backend y frontend.

- Protección contra SQL injection, XSS, CSRF.

- Control y expiración de sesiones.

Rendimiento:

- Optimización de consultas SQL (índices, paginación).

- Carga rápida de dashboards y reportes, incluso con gran volumen de datos.

Compatibilidad:

- Compatible con navegadores modernos: Chrome, Firefox, Edge, Safari.

- Diseño responsivo: adaptable a escritorio, tablet y móvil.

Mantenibilidad:

- Arquitectura MVC bien estructurada.

- Código comentado y modular.

- Documentación del código y del funcionamiento.

- Fácil de escalar (por ejemplo, añadir otros programas de estudio en el futuro).

📦 Lo que se debe entregar

✅ Diseño del sistema

- Diagrama ER de la base de datos.

- Wireframes de todas las pantallas principales y secundarias.

- Esquema de arquitectura (MVC).

✅ Aplicación funcionando

- Proyecto 100% operativo.

- Código fuente versionado y entregado en repositorio + medio físico (USB o similar).

✅ Documentación

- Manual técnico (cómo instalar, cómo funciona el código).

- Manual de usuario (cómo navegar y usar el sistema, con capturas).

- Informe de pruebas (seguridad, rendimiento, compatibilidad).

🌟 Resumen simplificado

El sistema será una herramienta integral para:

✅ Registrar y actualizar los datos laborales de los egresados.
 ✅ Recoger opiniones mediante encuestas.
 ✅ Generar reportes y métricas para apoyar decisiones institucionales.
 ✅ Mantener el contacto con los exalumnos de forma eficiente y profesional.

El instituto podrá así mejorar su gestión académica y la empleabilidad de sus futuros graduados gracias a un sistema que ofrece datos claros y actualizados.